**市建委2018年社会评价意见重点整改目标及措施**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **意见概要** | **整改目标** |
| [1](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93466649) | [加大道路建设力度，解决城市拥堵问题。(省直机关意见第22条,另涉及此类问题的市党代表意见1条、国有企业意见3条、城镇居民意见2条、网上市民代表意见37条、网上热心市民意见6条、行政服务大厅意见1条)](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93466649) | [推进快速路网建设，2018年建成文一路地下通道、望秋立交工程，城西路网加快建设；推进主城区路网连片，建成平炼路（拱康路-电厂热水河）、庄墩路（油车桥路-吉鸿路）、白石路（市场围墙-东新路）；建成文一路/益乐路、文一路/杭电大天桥等过街设施；强化前期研究，科学编制年度城建计划，统筹协调市政项目建设。](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93466649) |
| [2](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93472702) | [城中村改建全速推进，希望后续工作也全速跟进。(网上市民代表意见第104条,另涉及此类问题的市党代表意见1条、区、县（市）领导代表意见3条、区、县（市）部、委、办、局负责人意见1条、社区居委会负责人意见1条、绩效专家意见2条、国有企业意见3条、城镇居民意见7条、网上市民代表意见50条、网上热心市民意见8条、重点整改测评意见2条)](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93472702) | [1、加快安置房建设，全年开工1500万平方米，回迁1万户；全市棚户区改造开工59683套，竣工37936套。2、加快补齐教育设施、公共活动场所、停车场等公共配套，全年开工131个项目。3、继续推行住宅小区违建信息登记报告制度，2018年主城区物业及准物业小区100%履盖。](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93472702) |
| [3](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93478315) | [随着机动车增加，市民停车难问题明显，建议建多功能停车场，车位共享，方便市民停车，提高满意度。(国有企业意见第38条,另涉及此类问题的国务院特贴人员意见1条、国有企业意见3条、城镇居民意见7条、外来创业务工人员意见1条、网上市民代表意见35条、网上热心市民意见3条、行政服务大厅意见1条、重点整改测评意见2条)](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93478315) | [加大建设统筹力度，2018年计划新建成停车泊位45000个，其中公共停车泊位6000个。建成蔚蓝国际南侧公共机械停车库、蒋村单元R22-A-02地块中学操场地下公共停车库等小区周边项目。推进东河环保公园、东园公园、景芳园地下公共停车库等医院、学校周边公共停车库建设。](http://220.191.210.153:8023/kpb/Jxkh_goal.do?id=93478315) |

|  |
| --- |
|  |
|  |