|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号附件一杭州市创建国家环境保护模范城市综合整治工作任务表总一、水环境整治工作 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 开通三污系统1、2、4、5号次干管及教四路延伸段（庆隆村以东段）污水干管 | 市建委 |  | 3月底前 |
| 2 | 加快灯塔养殖总场和田园分场的污水纳管工作 | 下城区政府市农经委 | 拱墅区政府 | 3月底前 |
| 3 | 完成桃花洋水闸以上西木桥港、东新河打铁关以下河段、钱家河的整治、配水，完成华丰村褚家港河道清淤 | 下城区政府 | 市林水局 | 3月底前 |
| 4 | 上塘河施家桥闸河段的整治、配水 | 市林水局 | 下城区政府 | 3月底前 |
| 5 | 完成天子岭垃圾填埋场污水纳管 | 市市容环卫局 | 市建委 | 6月底前 |
| 6 | 完成并开通机场路临时污水管，完成赵家港、七甲河，直抖山港、丁桥港、备塘河的清淤、截污、疏浚、配水等综合整治工程 | 江干区政府 | 市建委市市政公用局 | 3月底前 |
| 7 | 确保西湖引水设施的正常运行，西湖水质达到相应功能区标准 | 市园文局 |  | 全年 |
| 8 | 完成沿山河玉古路-黄龙体育中心、八字桥段-教工路延伸段沿山河整治工程（集中力量整治省环保局附近的沿山河段和沿山河桥东至八字桥河段） | 市市政公用局 | 西湖区政府 | 3月底前 |
| 9 | 完成浙大护校河的整治、截污和冯家桥河的驳坎、拆违、配水、护岸工程。加快古荡湾河整治、配水工程 | 西湖区政府 | 市市政公用局 | 3月底前 |
| 10 | 完成长桥溪沿岸武警部队、空军疗养院、浙江宾馆等单位污水纳管，确保西湖水质 | 市市政公用局 |  | 3月底前 |
| 11 | 加强日常管理，确保入西湖溪流水质达到Ⅳ类水体 | 西湖区政府 | 市环保局 | 全年 |
| 12 | 确保运河配水工程的正常运行，运河水质达到相应功能区标准 | 市交通局市林水局 | 市市政公用局市环保局 | 全年 |
| 13 | 及时打捞运河、西湖和市区内河漂浮物，并及时清运和做好河岸两侧及河面（特别是市城郊结合部）的保洁工作 | 市交通局市林水局市市政公用局市园文局各区政府 | 市市容环卫局 | 全年 |
| 14 | 完成新塘河水质改善应急工程 | 上城区政府 |  | 3月底前 |
| 15 | 完成新开河（上城段）配水、清淤等整治工程 | 市市政公用局 | 上城区政府 | 3月底前 |
| 16 | 尽快完成红建河、胜利河、余杭塘河（北线）的清淤、疏浚、截污、驳坎、配水等整治，完成勤丰桥国控点周边环境整治 | 拱野区政府市市容环卫局 | 市市政公用局 | 3月底前 |
| 17 | 完成西溪河的驳坎、配水、护岸工程 | 市市政公用局 | 相关区政府市园文局 | 全年 |
| 18 | 确保中河双向泵房引水设施正常运行，中河水质达到相应功能区标准 | 市市政公用局 |  | 全年 |
| 19 | 完成天目山路延伸段污水管、蒋村污水泵站及泵站至教三路口污水管建设，蒋村泵站投入运行 | 市建委 |  | 6月底前 |
| 20 | 尽快完成余杭塘河（南线）的清淤、疏浚、截污、驳坎、配水等综合整治工程 | 市市政公用局 | 拱墅区政府西湖区政府 | 3月底前 |
| 21 | 所有农贸市场的污水必须纳入污水管网，同时取缔非法农贸市场 | 各政府市工商局 |  | 3月底前 |
| 22 | 确保环湖泵房正常运行，不得外溢污水入西湖 | 市市政公用局 |  | 全年 |
| 23 | 加强工业污染源的纳管督查工作 | 市环保局 |  | 3月底前 |
| 24 | 尽快完成孩儿巷泵站的建设并投入使用 | 市建委 |  | 6月底前 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 严格建筑工地、拆房工地和道路施工工地的规范化管理，控制扬尘污染，禁止工地垃圾焚烧 | 市建管局市房管局市土管局 | 市市政公用局 | 全年 |
| 2 | 强化运输密闭化管理，特别要加强黄沙车的管理 | 市市容环卫局 | 市建管局市房管局市土管局市市政公用局市交警支队 | 全年 |
| 3 | 市区严禁无证露天烧烤、随意焚烧垃圾、枯草、树叶等 | 市市容环卫局 | 市工商局 | 全年 |
| 4 | 加强机动车尾气的监督管理，对超标排放的进行整治，不达标的不得上路行驶 | 市环保局市交警支队 |   | 全年 |
| 5 | 加强车容车貌的管理和整治，对上路的公交车、出租车实行每日清洗制度 | 市市容环卫局市交警支队 |   | 全年 |
| 6 | 所有过境车辆（货车）不能从东站进入杭州市区，一律走石大线 | 市交警支队 |   | 3月底前 |
| 7 | 无牌无证助动车不准上路 | 市交警支队 |   | 3月底前 |
| 8 | 按规定报废超期公交车辆100辆 | 市交警支队市市政公用局 |   | 3月底前 |
| 9 | 加强“一部三沿”烟尘控制区的整治和管理 | 市环保局市劳动局市消防支队 |   | 全年 |
| 10 | 停用白塔岭煤场 | 杭州铁路分局 | 市建委 | 3月底前 |
| 12 | 加强市区污染源的烟尘控制和废气排放的监督管理 | 市环保局 |   | 全年 |
| 13 | 公交公司汽车加油站安装汽油、柴油过滤器 | 市市政公用局 |   | 3月底前 |
| 14 | 全市汽车加油站安装汽油、柴油过滤器 | 市计委 | 市质量技术监督局 | 3月底前 |

二、气环境整治工作

三、声环境整治工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 加强市区交通道路的禁鸣管理，严禁拖拉机上路 | 市交警支队 |  | 3月底前 |
| 2 | 清理无证加工点（如铝合金工场） | 市工商局 |  | 3月底前 |
| 3 | 加强社会噪声的管理 | 市公安局 |  | 全年 |
| 4 | 加强固定声源、建筑施工噪声的监督管理，特别要控制夜间建筑施工 | 市环保局 |  | 全年 |

四、环境综合整治工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 加强市区环境卫生管理，实行全天候保洁措施，特别对城郊结合部和脏、乱、差的重点部位实行全面整治 | 市市容环卫局 |   | 3月底前 |
| 2 | 尽快修复破损路面，建成区无裸露道路 | 市市政公用局 各区政府 |   | 3月底前 |
| 3 | 拆除沿街废弃电线杆 | 市市政公用局 | 市电力局市电信公司市市容环卫局 | 3月底前 |
| 4 | 加强农业养殖业的整治力度 | 市农经委 各区政府 |   | 全年 |
| 5 | 清除沿街违法广告及招贴 | 市市容环卫局 | 市工商局 | 3月底前 |
| 6 | 拆除市区所有河道沿线的违章建筑 | 市拆违办 | 各区政府 | 3月底前 |
| 7 | 扩大市区绿地，全年扩绿500万平方米，其中3月底前完成350万平方米 | 市绿化办 | 各区政府 | 全年 |
| 8 | 建成区及西湖风景区无垃圾堆放及卫生死角 | 市容环卫局 | 各区政府 | 3月底前 |

五、阶段性综合整治核心工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 运河、市区内河、西湖引配水工程，确保水体水质达到环境功能区要求。 | 市林水局市交通局市市政公用局市林水局市园文局 | 市环保局 | 全年 |
| 2 | 道路扬尘、建筑工地扬尘、烟尘控制和管理 | 市建管局市房管局市土管局市市政公用局 | 市环保局 | 全年 |
| 3 | 实施市区环境卫生全天候保洁工作 | 市市容环卫局 | 各区政府 | 2-6月 |