|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  附件一  杭州市创建国家环境保护模范城市综合整治工作任务表总  一、水环境整治工作 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 开通三污系统1、2、4、5号次干管及教四路延伸段（庆隆村以东段）污水干管 | 市建委 |  | 3月底前 |
| 2 | 加快灯塔养殖总场和田园分场的污水纳管工作 | 下城区政府 市农经委 | 拱墅区政府 | 3月底前 |
| 3 | 完成桃花洋水闸以上西木桥港、东新河打铁关以下河段、钱家河的整治、配水，完成华丰村褚家港河道清淤 | 下城区政府 | 市林水局 | 3月底前 |
| 4 | 上塘河施家桥闸河段的整治、配水 | 市林水局 | 下城区政府 | 3月底前 |
| 5 | 完成天子岭垃圾填埋场污水纳管 | 市市容环卫局 | 市建委 | 6月底前 |
| 6 | 完成并开通机场路临时污水管，完成赵家港、七甲河，直抖山港、丁桥港、备塘河的清淤、截污、疏浚、配水等综合整治工程 | 江干区政府 | 市建委 市市政公用局 | 3月底前 |
| 7 | 确保西湖引水设施的正常运行，西湖水质达到相应功能区标准 | 市园文局 |  | 全年 |
| 8 | 完成沿山河玉古路-黄龙体育中心、八字桥段-教工路延伸段沿山河整治工程（集中力量整治省环保局附近的沿山河段和沿山河桥东至八字桥河段） | 市市政公用局 | 西湖区政府 | 3月底前 |
| 9 | 完成浙大护校河的整治、截污和冯家桥河的驳坎、拆违、配水、护岸工程。加快古荡湾河整治、配水工程 | 西湖区政府 | 市市政公用局 | 3月底前 |
| 10 | 完成长桥溪沿岸武警部队、空军疗养院、浙江宾馆等单位污水纳管，确保西湖水质 | 市市政公用局 |  | 3月底前 |
| 11 | 加强日常管理，确保入西湖溪流水质达到Ⅳ类水体 | 西湖区政府 | 市环保局 | 全年 |
| 12 | 确保运河配水工程的正常运行，运河水质达到相应功能区标准 | 市交通局 市林水局 | 市市政公用局 市环保局 | 全年 |
| 13 | 及时打捞运河、西湖和市区内河漂浮物，并及时清运和做好河岸两侧及河面（特别是市城郊结合部）的保洁工作 | 市交通局 市林水局 市市政公用局 市园文局 各区政府 | 市市容环卫局 | 全年 |
| 14 | 完成新塘河水质改善应急工程 | 上城区政府 |  | 3月底前 |
| 15 | 完成新开河（上城段）配水、清淤等整治工程 | 市市政公用局 | 上城区政府 | 3月底前 |
| 16 | 尽快完成红建河、胜利河、余杭塘河（北线）的清淤、疏浚、截污、驳坎、配水等整治，完成勤丰桥国控点周边环境整治 | 拱野区政府 市市容环卫局 | 市市政公用局 | 3月底前 |
| 17 | 完成西溪河的驳坎、配水、护岸工程 | 市市政公用局 | 相关区政府市园文局 | 全年 |
| 18 | 确保中河双向泵房引水设施正常运行，中河水质达到相应功能区标准 | 市市政公用局 |  | 全年 |
| 19 | 完成天目山路延伸段污水管、蒋村污水泵站及泵站至教三路口污水管建设，蒋村泵站投入运行 | 市建委 |  | 6月底前 |
| 20 | 尽快完成余杭塘河（南线）的清淤、疏浚、截污、驳坎、配水等综合整治工程 | 市市政公用局 | 拱墅区政府 西湖区政府 | 3月底前 |
| 21 | 所有农贸市场的污水必须纳入污水管网，同时取缔非法农贸市场 | 各政府 市工商局 |  | 3月底前 |
| 22 | 确保环湖泵房正常运行，不得外溢污水入西湖 | 市市政公用局 |  | 全年 |
| 23 | 加强工业污染源的纳管督查工作 | 市环保局 |  | 3月底前 |
| 24 | 尽快完成孩儿巷泵站的建设并投入使用 | 市建委 |  | 6月底前 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 严格建筑工地、拆房工地和道路施工工地的规范化管理，控制扬尘污染，禁止工地垃圾焚烧 | 市建管局 市房管局 市土管局 | 市市政公用局 | 全年 |
| 2 | 强化运输密闭化管理，特别要加强黄沙车的管理 | 市市容环卫局 | 市建管局 市房管局 市土管局 市市政公用局 市交警支队 | 全年 |
| 3 | 市区严禁无证露天烧烤、随意焚烧垃圾、枯草、树叶等 | 市市容环卫局 | 市工商局 | 全年 |
| 4 | 加强机动车尾气的监督管理，对超标排放的进行整治，不达标的不得上路行驶 | 市环保局 市交警支队 |  | 全年 |
| 5 | 加强车容车貌的管理和整治，对上路的公交车、出租车实行每日清洗制度 | 市市容环卫局 市交警支队 |  | 全年 |
| 6 | 所有过境车辆（货车）不能从东站进入杭州市区，一律走石大线 | 市交警支队 |  | 3月底前 |
| 7 | 无牌无证助动车不准上路 | 市交警支队 |  | 3月底前 |
| 8 | 按规定报废超期公交车辆100辆 | 市交警支队 市市政公用局 |  | 3月底前 |
| 9 | 加强“一部三沿”烟尘控制区的整治和管理 | 市环保局 市劳动局 市消防支队 |  | 全年 |
| 10 | 停用白塔岭煤场 | 杭州铁路分局 | 市建委 | 3月底前 |
| 12 | 加强市区污染源的烟尘控制和废气排放的监督管理 | 市环保局 |  | 全年 |
| 13 | 公交公司汽车加油站安装汽油、柴油过滤器 | 市市政公用局 |  | 3月底前 |
| 14 | 全市汽车加油站安装汽油、柴油过滤器 | 市计委 | 市质量技术监督局 | 3月底前 |

二、气环境整治工作

三、声环境整治工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 加强市区交通道路的禁鸣管理，严禁拖拉机上路 | 市交警支队 |  | 3月底前 |
| 2 | 清理无证加工点（如铝合金工场） | 市工商局 |  | 3月底前 |
| 3 | 加强社会噪声的管理 | 市公安局 |  | 全年 |
| 4 | 加强固定声源、建筑施工噪声的监督管理，特别要控制夜间建筑施工 | 市环保局 |  | 全年 |

四、环境综合整治工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 加强市区环境卫生管理，实行全天候保洁措施，特别对城郊结合部和脏、乱、差的重点部位实行全面整治 | 市市容环卫局 |  | 3月底前 |
| 2 | 尽快修复破损路面，建成区无裸露道路 | 市市政公用局  各区政府 |  | 3月底前 |
| 3 | 拆除沿街废弃电线杆 | 市市政公用局 | 市电力局 市电信公司 市市容环卫局 | 3月底前 |
| 4 | 加强农业养殖业的整治力度 | 市农经委  各区政府 |  | 全年 |
| 5 | 清除沿街违法广告及招贴 | 市市容环卫局 | 市工商局 | 3月底前 |
| 6 | 拆除市区所有河道沿线的违章建筑 | 市拆违办 | 各区政府 | 3月底前 |
| 7 | 扩大市区绿地，全年扩绿500万平方米，其中3月底前完成350万平方米 | 市绿化办 | 各区政府 | 全年 |
| 8 | 建成区及西湖风景区无垃圾堆放及卫生死角 | 市容环卫局 | 各区政府 | 3月底前 |

五、阶段性综合整治核心工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| 1 | 运河、市区内河、西湖引配水工程，确保水体水质达到环境功能区要求。 | 市林水局 市交通局 市市政公用局 市林水局 市园文局 | 市环保局 | 全年 |
| 2 | 道路扬尘、建筑工地扬尘、烟尘控制和管理 | 市建管局 市房管局 市土管局 市市政公用局 | 市环保局 | 全年 |
| 3 | 实施市区环境卫生全天候保洁工作 | 市市容环卫局 | 各区政府 | 2-6月 |